Umowa Nr WZ.d............................- projekt

zawarta w dniu …...........................r. pomiędzy Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, NIP 552-14-27-933 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Członków Zarządu:

| Pana mgr Józefa Bałosa | Starostę Suskiego, |
| --- | --- |
| Pana mgr Zbigniewa Hutniczaka | Wicestarostę Suskiego |

A ….......................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez:

| …........................................................ | Właściciela firmy |
| --- | --- |

Wykonawca został zakontraktowany w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm./

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ ZADANIA PN. BUDOWA MOSTU W KM 2+800 DP NR 1709 K SIDZINA-SIDZINA GÓRNA.

2. Zakres prac projektowych obejmuje:

1) pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualne mapy do celów projektowych, wypisy i wyrysy ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ZUD, itp.

2) badania geotechniczne z określeniem warunków gruntowo – wodnych posadowienia obiektu mostowego;

3) opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profil podłużny, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne itp., dotyczącego budowy mostu wraz z dojazdami oraz ewentualnymi przekładkami mediów kolidujących z budowanym mostem w ciągu drogi powiatowej, budowę tymczasowego mostu objazdowego w ilości 5 egzemplarzy),

4) jeśli zajdzie taka potrzeba przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę kolidujących drzew;

5) opracowanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego,

6) opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem niniejszej decyzji,

7) dokonanie niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych prawem,

8) projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem w ilości 2 egzemplarzy;

9) projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem w ilości 2 egzemplarzy;

10) projekt tymczasowego mostu zastępczego z wydzielonym ciągiem pieszym lub kładki dla pieszych, w ilości 3 egzemplarzy,

11) przedmiar robót w ilości 3 egzemplarzy,

12) kosztorys ofertowy i inwestorski (należy również uwzględnić koszty wyburzenia istniejącego mostu, wykonania mostu objazdowego wraz z wydzielonym ciągiem dla ruchu pieszego lub kładki dla pieszych, na czas budowy mostu oraz wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej) , w ilości 3 egzemplarzy,

13) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w ilości 5 egzemplarzy,

14) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ilości 5 egzemplarzy

15) opracowanie projektów budowlanych (przez uprawnionych w danej specjalności projektantów) w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego z sieciami: energetyczną, oświetleniową, gazowniczą, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjną itp. opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), w ilości 5 egzemplarzy, przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń.

16). Wszelkie inne uzgodnienia i dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu;

17). Wersja elektroniczna projektu na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf

- opisy – format .doc i .pdf

- tabele – format .xls,  lub .doc i .pdf

inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym

3. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie zezwalające na realizację  projektowanej inwestycji. Wszelkie opłaty i koszty związane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca. Inwestorem realizacji zadania inwestycyjnego będzie Powiat Suski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, zatem wszelkie pozwolenia i inne elementy formalno - prawne należy uzyskiwać w imieniu Powiatu Suskiego.

4. Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami organów, w dniu ich złożenia do właściwych organów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.

6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.

7. Wykonawca, w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne), w specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach (art. 29 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ).

8. Warunki dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami.

- Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw   autorskich związanych z wykonywaną dokumentacją projektową. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów.

- W ramach umowy Wykonawca  przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych dotyczących przedmiotu zamówienia.

§ 2

Strony ustalają termin realizacji prac do 15.08.2019 r.

§ 3

Nadzór nad realizacją prac ze strony Zamawiającego sprawował będzie Pan Igor Głuc Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy posiadanego sprzętu                       i oprogramowania.

§ 5

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje          przy pomocy podwykonawców.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

    - pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,

    - jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 2.

§ 6

            - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje projektowe (również w wersji elektronicznej ) wraz z oświadczeniem o ich kompletności.

            - Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowych pod względem ich kompletności w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Wykonawcę. Sprawdzenie dokumentacji projektowych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego za jakość tych dokumentacji oraz jej kompletność, z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

            - Miejscem  odbioru wykonanej  dokumentacji projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

            - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych dokumentacji  projektowych  jest  protokół  zdawczo – odbiorczy  podpisany  przez  obie   Strony  umowy. Do protokołu  zdawczo – odbiorczego  Wykonawca przekaże    Zamawiającemu oświadczenie że są one wykonane zgodnie z umową i należytą starannością oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Normami Polskimi, jak również zasadami wiedzy technicznej i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek spowodowanych wadliwym wykonaniem prac Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o zaistniałej sytuacji.

§ 7

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ….................................................... jest wynagrodzenie umowne.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą:

…..................................................zł.netto (słownie….............................................................netto), …..................................................zł.brutto (słownie................................................................brutto);

- Podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy stanowi protokół, o którym mowa w  § 6 pkt 4.

- Należność zostanie uregulowana z konta zamawiającego na konto Wykonawcy podane na wystawionym rachunku/fakturze, przelewem w terminie do 30 dni po otrzymaniu rachunku/faktury.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady              w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy -  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

3. Kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązań będą potrącone z wynagrodzenia wykonawcy.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli kary nie pokryją ewentualnej szkody.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w szczególności przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej. Przedłużenie terminu umownego może nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy.

§ 10

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa  w ust.3, Wykonawca uprawniony jest          do wystąpienia na drogę sadową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy  jest Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się orzeczeniom Sądu Polubownego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 13

Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz.,  1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. Dla Zamawiającego.

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu