UMOWA Nr WZ.d.273.1.1.2023

Zawarta w dniu …............................................ pomiędzy:
1) Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka,
   NIP 552-14-27-933, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Suskiego w osobach:
1. Józefa Bałosa – Starosty Suskiego
2. Zbigniewa Hutniczaka – Wicestarosty Suskiego
- zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2) Panem/Panią …........................................... zam. …..................................... Pesel: …....................................., prowadzącym działalność gospodarczą pn............................ z siedzibą ….......................................... wpisanym do CEIDG, posiadający numer REGON: ….........................., NIP: …..........................................
– zwanym dalej „Wykonawcą”,
zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej (załącznik nr 3 do Uchwały nr 555.2021 Zarządu powiatu Suskiego z dnia 18.02.2021 r.), o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji polegającej na rozbiórce i budowie mostu na potoku Jachówka w miejscowości Bieńkówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689K Budzów – Trzebunia – Stróża, w km 7+800.
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
1. pozyskanie niezbędnych materiałów wyjściowych: aktualnych map do celów projektowych, wypisy i wyrysy ewidencji gruntów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ZUD itp.;
2. badania geotechniczne z określeniem warunków gruntowo – wodnych posadowienia obiektu mostowego;
3. opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego (opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profil podłużny, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne itp.) – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie obiektu, dotyczącego przebudowy mostu wraz z dojazdami oraz ewentualnymi przekładkami mediów kolidujących z budowanym mostem w ciągu drogi powiatowej Nr 1689K
   w miejscowości Bieńkówka, w ilości 5 egzemplarzy;
4. jeśli zajdzie taka potrzeba, przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew;
5. opracowanie operatu wodno – prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego;
6. opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem niniejszej decyzji;
7. dokonanie niezbędnych uzgodnień i opinii wymaganych prawem;
8. projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem tymczasowym mostu zastępczego
   z wydzielonym ciągiem pieszym, w ilości 3 egzemplarzy ( w projekcie tymczasowej organizacji ruchu należy uwzględnić budowę mostu objazdowego wraz z wydzielonym ciągiem dla ruchu pieszego, w celu zapewnienia bezpiecznego ruchu pieszego na czas trwania robót związanych z przebudowa mostu);
9. projekt stałej organizacji ruchu, w ilości 3 egzemplarzy;
10. przedmiar robót, w ilości 3 egzemplarzy;
11. kosztorys ofertowy i inwestorski (należy również uwzględnić koszty wyburzenia istniejącego mostu, wykonania mostu objazdowego wraz wydzielonym ciągiem dla ruchu pieszego na czas przebudowy mostu oraz wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej), w ilości 3 egzemplarzy;
12. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, w ilości 5 egzemplarzy;
13. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w ilości 5 egzemplarzy;
14. opracowanie projektów budowlano – wykonawczych (prze uprawnionych w danej specjalności projektantów) w zakresie usunięcia ewentualnych kolizji projektowanego przedsięwzięcia drogowego z sieciami: energetyczną, oświetleniową, gazowniczą, telekomunikacyjną, wodociągową, kanalizacyjna itp., opis techniczny, projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, profile podłużne, przekroje normalne i konstrukcyjne, informacja bioz i niezbędne detale), przy założeniach: zachowanie dotychczasowych właściwości użytkowych tych urządzeń lub zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od właścicieli tych urządzeń, w ilości 5 egzemplarzy.
3. Należy wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji niezbędnych do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych również
w wersji elektronicznej na nośnikach CD w niżej wymienionych formatach:
- rysunki – format .dwg i .pdf
- opisy – format .doc i .pdf
- tabele – format .xls, lub .doc i .pdf
- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym
5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane decyzje, pozwolenia, uzgodnienia
i opinie zezwalające na realizację projektowanej inwestycji. Wszelkie opłaty i koszty związane
z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca. Inwestorem realizacji zadania inwestycyjnego będzie Powiat Suski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, zatem wszelkie pozwolenia i inne elementy formalno - prawne należy uzyskiwać w imieniu Powiatu Suskiego.
6. Forma i treść opracowywanych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz forma, treść i liczba egzemplarzy materiałów, będących załącznikami do wniosków o ich wydanie, muszą być zgodne z obowiązującymi wymaganiami organów, w dniu ich złożenia do właściwych organów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania Inwestora oraz oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robót realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.
9. Wykonawca, w opracowanej dokumentacji (rysunki, opisy techniczne) nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu nie będzie możliwe poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach.

§ 2
Termin realizacji
Termin realizacji zadania do dnia …............................... r.
§ 3
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą otrzyma wynagrodzenie
w wysokości:
1. kwota netto: …..................... zł (słownie: …........................................ złotych)
2. kwota brutto (z 23% podatkiem VAT): …..................zł (słownie: …........................złotych.
2. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. Należność zostanie dokonana za faktycznie wykonany zakres opracowania.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zadania fakturami częściowymi. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie częściowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Należność zostanie dokonana za faktycznie wykonany zakres opracowania.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia umownego, a rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu całości zadania i po przekazaniu go końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym prze obie strony umowy.
6. Termin płatności 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku.
7. Należność będzie wypłacona przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze/rachunku.
8. Faktura/Rachunek powinna zawierać następujące dane:
Nabywca: Powiat Suski, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, NIP 552 142 79 33
Odbiorca: Starostwo Powiatowe, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b

§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w §1 zgodnie
   z obowiązującymi na dzień podpisania umowy przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W ramach umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji nastąpi w dniu podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, o którym mowa w par.3 pkt 3.
5. Wykonawca przejmie na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonywaną koncepcją. Zobowiązuje się on ponadto do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z popełnionych błędów.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
7. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
    1. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,
    2. jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 2.

§ 5
Procedura sprawdzenia i odbioru

            1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje (również w wersji elektronicznej) wraz
               z oświadczeniem o ich kompletności.
            2. Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji projektowych pod względem ich kompletności w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Wykonawcę. Sprawdzenie dokumentacji projektowych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego za jakość tych dokumentacji oraz jej kompletność, z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
            3. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowych będzie siedziba Zamawiającego.
            4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych dokumentacji projektowych jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy. Do protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową i należytą starannością oraz w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Normami Polskimi, jak również zasadami wiedzy technicznej i że zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
1. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
   z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek spowodowanych wadliwym wykonaniem prac Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie o zaistniałej sytuacji.

§ 6
Przedstawiciele stron

Przedstawicielem Zamawiającego (sprawującym nadzór nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy) jest:
Łukasz Zawiła - pracownik Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
….....................................................................
§ 7
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy i usunięciu wad w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu zostanie potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.
4. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązań będą potrącone z wynagrodzenia wykonawcy.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli kary nie pokryją ewentualnej szkody.

§ 8
Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
  1. zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,
  2. Wykonawca przerwał realizację usługi,
  3. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął usługi,
  4. jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
  5. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty powzięcia o powyższych okolicznościach.
1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
  1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy,
  2. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny usługi w toku na dzień odstąpienia.
4. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na jeden tydzień przed terminem odstąpienia.
§ 9
Postanowienia końcowe

1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dotyczące przedmiotu umowy wygasają
   w stosunku do wykonawcy po okresie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
5. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.4, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.
6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego lub za obopólną zgodą strony poddają się orzeczeniom Sądu Polubownego.
7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
9. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.
10. Integralną częścią umowy są załączniki.
Zamawiający	Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu

Załączniki:
Oferta Wykonawcy
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków, w jakim przewidują to przepisy szczególne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiatsuski.pl w zakładce „ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń.