Sucha Beskidzka, 29 kwietnia 2024 roku

WZ.ZP.272.1.1.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr WZ.ZP.272.1.1.2024**

**NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU**

**W RAMACH INWESTYCJI PN. „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI DLA DZIEDZINY SPEDYCJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ”**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł, Powiat Suski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji w Suchej Beskidzkiej”**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

**Powiat Suski**

Ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

NIP: 552 14 27 933, REGON: 072181675,

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego **w ramach inwestycji pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji w Suchej Beskidzkiej”**
2. Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy tj. miejscowość 34-200 Sucha Beskidzka.
3. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji i oddanie do użytkowania

do 15.12.2024

1. Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Przedmiotem zamówienia objętym nadzorem jest wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku magazynowym, przeznaczonym na Branżowe Centrum Umiejętności. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest w mc. Sucha Beskidzka na działce nr 9972/14, jednostka ewidencyjna 121502\_1, obręb 0001 Sucha Beskidzka. Zakresem prac jest objęte wykonanie rozbiórek, a następnie prac ziemnych fundamentowych, związanych z posadowieniem nowej części przy istniejącym budynku. Wykonawca robót ma obowiązek wykonać kanał technologiczny żelbetowy dla ciepłociągu. Obowiązkiem Wykonawcy robót jest wykonanie zagospodarowania i nawierzchni z kostki. Wykonawca robót ma obowiązek wykonać roboty w sposób gwarantujący przekazanie do użytkowania, w tym ma obowiązek przedłożyć

wszelką dokumentację odbiorową dla właściwych organów administracji budowlanej zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która zawiera instrukcję realizacji prac oraz opis przedmiotu zamówienia.

**Kody zamówienia objętego nadzorem** według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny: 45214220-8: Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

Pomocnicze: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych

45331210-1 instalowanie wentylacji

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45233127-5 Roboty budowlane w zakresie rozjazdów

Zakres robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, które podlegają nadzorowi wynikają z dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (w zakładce Zamówienia publiczne) pod adresem: <https://powiatsuski.pl/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-na-zadanie-wykonanie-robot-budowlanych-zwiazanych-z-utworzeniem-branzowego-centrum-umiejetnosci-dla-dziedziny-spedycji-w-suchej-beskidzkiej/>

**Kody CPV dla przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym**

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót.
2. Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą oraz Kierownikiem budowy.
3. Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z  dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
4. Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru (potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do właściwej izby zawodowej.
5. Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i  roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
6. Znajomość dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SIWZ, treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
7. Kontrola budowy minimum 2 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.
8. Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
9. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót.
10. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i  wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.
11. Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.
12. Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
13. Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.
14. Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i  ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.
15. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.
16. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i  opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.
17. W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań.
18. W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach.
19. Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac.
20. Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.
21. Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i  końcowym.
22. Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego.
23. Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.
24. Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych.
25. Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń.
26. Monitorowanie zagrożeń dla środowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących budynków.
27. Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia podejmowanie natychmiastowych działań.
28. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i  Wykonawcy robót budowlanych.
29. Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia zaawansowania robót.
30. Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót.
31. Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
32. Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami.
33. Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.
34. Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót.
35. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
36. Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad robót.
37. W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu.
38. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i  wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.
39. Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy udziale: Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.
40. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.
41. Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i  niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.
42. Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcami.
43. Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dotyczące budowy.
44. Zapewnienie nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej przez osoby posiadające uprawnienia stosownie do przedmiotu zamówienia.

**III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1. Uprawnień zawodowych, wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia :

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobą/osobami, która/e będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada/ją uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej oraz instalacji elektrycznej bez ograniczeń (każda z ww branż uprawnień w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 z późn. zm.) jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres.

Wyżej wymienione osoby powinny być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). Od każdej z wyżej wymienionych osób wymaga się wykazania należytym wykonaniem co najmniej dwóch usług w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegających na:

- jeśli chodzi o branże konstrukcyjno-budowlaną pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy robocie budowlanej związanej z przebudową i/lub rozbudową i/lub budową budynku o wartości robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda.

- jeśli chodzi o branże sanitarną pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy robocie budowlanej związanej z przebudową i/lub rozbudową i/lub budową i/lub remontem budynku gdzie wartość robót dotyczących zakresu branży sanitarnej miała wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł. brutto każda

- jeśli chodzi o branże elektryczną pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy robocie budowlanej związanej z przebudową i/lub rozbudową i/lub budową budynku lub wymiany instalacji elektrycznej w istniejącym budynku gdzie wartość robót dotyczących zakresu branży elektrycznej miała wartość nie mniejszą niż 50 000,00 zł. brutto każda

Spełnienie warunku doświadczenia zawodowego będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy/osób skierowanych do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów posiadania wymaganego doświadczenia w zakresie wykonania usług.

W zakresie posiadania wymaganych uprawnień zawodowych spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy/osób skierowanych do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 3) ) oraz kopii dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających posiadane uprawnienia oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie osób. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych, wykształceniu i doświadczeniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami zapytania ofertowego.

1. dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Spełnienie

warunku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy (zgodnie z

Załącznikiem nr 1)

1. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
2. Ocena warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. III ppkt 1 będzie polegała na zasadzie (spełnia - nie spełnia),
3. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy

z postępowania.

**IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

ogłoszenia – Formularz ofertowy. Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja projektowa i opis przedsięwzięcia budowlanego podlegającego nadzorowi. Oferta powinna być zgodna z projektem i opisem przedmiotu zamówienia.

3**. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 08.05.2024r., do godz. 11:00**. Oferta musi być złożona elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl> W polu „Cena” należy podać łączną cenę brutto wyrażoną w PLN za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Szczegółowy opis sposobu dodawania oferty zawarty jest pod adresem: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-doogloszenia>. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Oferta niepodpisana zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację autora. Wykonawca może podpisać ofertę podpisem elektronicznym.

5. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim. Jeśli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

6. Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnym odpowiednio oznaczonym pliku (“Tajemnica przedsiębiorstwa”, “Poufne”). Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie.

7. Na etapie oceny ofert Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastrzega sobie prawo

wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. W przypadku ich nieuzupełnienia oferta zostanie odrzucona. Wyjątek stanowi formularz ofertowy, który nie będzie podlegał uzupełnieniu lub poprawieniu.

**V. OCENA OFERT**

1) Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu zamówienia, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

2) Kryteria oceny ofert

 Zamawiający stosować będzie jedno kryterium oceny ofert - cena – 100%

Sposób obliczania wartości punktowej:

 wartość oferty o najniższej cenie

 Wartość punktowa = ------------------------------------------------ x 100pkt. x 100%

 wartość oferty ocenianej

**VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:**

Do zakończenia całości przedsięwzięcia budowlanego, odbioru końcowego robót. Przewidywany czas zakończenia budowy - **do 30 listopada 2024r.**

**VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.

2) Wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: <https://powiatsuski.pl/>

3) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w punkcie istotne postanowienia umowy. Jeżeli wykonawca którego oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

#### 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny zmian lub unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

**VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:**

1. Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, zaś Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia jego oferty. Zamawiający przewiduje możliwość zbadania czy najkorzystniejsza oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w szczególności gdy będzie znacząco (powyżej 30%) odbiegać od szacunkowej wartości zamówienia ustalonej przed wszczęciem postepowania lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert.

**IX. ZAŁĄCZNIKI**

1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4. Załącznik nr 4 wzór umowy
5. Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO
6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
7. Załącznik nr 7 zapytanie ofertowe

 Z poważaniem

 Wicestarosta Suski

 Mgr Zbigniew Hutniczak